## Slide 1: DEX Event App
Stand, Governance & Ausblick · OMP-Update · Juni 2026 · Eike Brenneisen

## Slide 2: Status, Governance & Ausblick

## Slide 3: DEX – Was seit April passiert ist
Eigener Plattform-Wechsel statt Entwicklung in Indien – mit messbarem Erfolg
April
Neue Plattform live
Bewusst gegen Indien entschieden – KI-gestützt eigenständig neu aufgebaut, live & produktiv.
29
Events koordiniert
29 Events vollständig über DEX abgewickelt – von kleinen Runden bis Großevents, Tendenz steigend.
~7.000
Teilnehmer
Rund 7.000 Anmeldungen gesteuert – automatische Mail- & Outlook-Anbindung spart den Assistenzen viel Zeit.
≈100%
Self-Service
Event-Erstellung läuft eigenständig durch die Assistenzen – kaum noch operative Einbindung. 72 Std. Eigenleistung gebucht.

## Slide 4: Neue Governance & Verankerung
Von der App zum zentralen Deloitte-Teilnehmermanagement-Tool
Betriebsrats-Freigabe
Neue, erweiterte BR-Freigabe steht in den nächsten Tagen – die Voraussetzung für den breiten Rollout.
Power-User & Multiplikatoren
Assistenzen aus T&T abgeholt; Eva Wienkamp, Annette Stoffel und Ebru Genctürk als Power-User etabliert.
Ausweitung auf Service Lines
Für Sondercalls bei SRT sowie T&L (Audit & Tax) eingeladen – weitere Assistenz-Calls folgen.
Intranet-Kommunikation
Intranet-Artikel in Vorbereitung, um DEX für die breite Deloitte-Welt freizuschalten.

## Slide 5: Plan nach vorne & Budgetbedarf
Veröffentlichung, Schulung und Klärung der Finanzierung für das kommende FY
Veröffentlichung & Listung
DEX offiziell veröffentlichen und in den Deloitte Tools listen – als zentrales Teilnehmermanagement-Tool sichtbar machen.
Schulungen & Onboarding
Zentrale Info- und Onboarding-Termine aufsetzen, um die breite Masse befähigt an die App heranzuführen.
Kleines Core-Team
Festes Junior-Team für die Begleitung der Schulungs- und Bekanntmachungs-Maßnahmen aufbauen.
Budget-Klärung
Verlängerung des Budget-Codes bzw. eigene Budgetposition fürs kommende FY – für Schulung, Betrieb & Routinearbeiten. Bedarf: ~5.000 EUR (FY25/26), ~10.000 EUR ab FY26/27. Bestehender Code: GASR8771. Unterlage für den OMP-Call.